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UMOWA Nr …………/2026
ZLECENIA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia 3 sierpnia 2026 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Księżpol ul. Biłgorajska 12;
23-415 Księżpol pomiędzy: 
Gminą Księżpol, ul. Biłgorajska 12,  23-415 Księżpol NIP 918-19-95-823; REGON  950369095,  zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pana Jarosława Piskorskiego – Wójta Gminy Księżpol
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Księżpol – Pani Ewy Typiak
a: 
Panem Marcinem Koziara prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi remontowo budowlane Marcin Koziara z siedzibą w Biłgoraju, ul. Bolesława Leśmiana 8,23-400 Biłgoraj NIP: 9181989403, REGON: 061547076 zwanym dalej w tekście „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez: Pana Marcina Koziara – właściciela firmy.
zwanymi dalej w tekście „Stronami”:

[bookmark: _Hlk112745796]Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o nr BGK.271.2.71.2026.MB prowadzonego dla zamówień poniżej wymaganego progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. [bookmark: _Hlk125719644]Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia kompleksowej  usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnych altan rekreacyjnych na terenie Gminy Księżpol”, które jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnych altan rekreacyjnych na terenie Gminy Księżpol”  współfinansowany ze środków w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – z wyłączeniem projektów grantowych objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
2. Opis robót objętych inwestycją określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarem robót. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dopilnowania aby roboty budowlane były wykonane zgodnie z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót.
3. Zleceniobiorca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada personel posiadający odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia wymagane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wpisanych  na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, do nadzorowania robót  
w zakresie przedmiotu zamówienia. 

§ 2
Termin wykonania umowy
1. [bookmark: _Hlk193873240]Termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia umowy do czasu wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji zapisanych 
w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
3. Termin zakończenia nadzorowanych robót do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia inwestycji stanowiącej przedmiot nadzoru (planowane zakończenie robót budowlanych: 
do dnia 30-09-2026 r.)
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
§ 3
Obowiązki Zleceniobiorcy
1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) i  przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz niniejsza umowa.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej staranności. 
3. Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla branż określonych niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepiej rozumianym interesem Zleceniodawcy w oparciu 
o aktualne obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:
1) zapewnienie nadzoru poprzez wizytowanie budowy bez dodatkowego wezwania podczas wykonywania robót budowlanych jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 
2) uczestnictwo oraz sporządzenie szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy wykonawcy robót budowlanych; 
3) w przypadku stwierdzenia potrzeby Zleceniobiorca zobowiązany jest również do stawienia się w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie i godzinie na terenie budowy;
4) monitorowanie realizacji zadania;
5) reprezentowanie Zleceniodawcy na placu budowy w zakresie sprawowania kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z warunkami umowy zawartej przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacja techniczną,  przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej;
6) ocena harmonogramu rzeczowo finansowego wykonawcy robót wraz z jego aktualizacjami, przedstawianego przez wykonawcę robót pod kątem realności wykonania robót i zgodnie z obowiązującymi umowami, opiniowanie ewentualnych zmian oraz kontrola jego realizacji o ile Zleceniodawca wymagał Harmonogramu od Wykonawcy robót budowlanych;
7) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonanych robót budowalnych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych przez realizację zadania inwestycyjnego; 
8) przygotowywanie zestawień rzeczowo-finansowych wykonywanych prac wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów do wystawianych faktur oraz akceptacji wystawionych faktur przez wykonawcę robót;
9) przygotowanie pod względem rzeczowym i finansowym dokumentów umożliwiających przejęcie przez Zleceniodawcę wykonanej inwestycji;
10) kontrola i sprawdzanie systematyczne, cyklicznie prowadzonej przez kierownika budowy dokumentacji przebiegu prac;
11) sprawdzania kompletności oraz prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innych niezbędnych dokumentów wymaganych do oddania do użytkowania wykonanego przedmiotu zamówienia;
12) przygotowanie niezbędnych kosztorysów, wyliczeń w zakresie niewykonanych lub wadliwie wykonanych robót objętych karami umownymi robót budowlanych;
13) sprawdzenia ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegania wbudowania innych niż objętych postępowaniem przetargowym na roboty budowlane materiałów oraz wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu oraz do stosowania w budownictwie;
14) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego  wykonywanych robót budowlanych;
15) podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zleceniodawcy;
16) sprawdzania i dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów częściowych, prób i odbiorów technicznych;
17) uczestniczenia w odbiorze końcowym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz 
ze spisaniem protokołów;
18) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący  zbędnych przerw 
w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;  
19) bieżącego informowania Zleceniodawcy o przebiegu prac oraz potwierdzenia faktycznie wykonanych robót budowlanych;
20) kontroli jakości wykonanych robót budowlanych oraz wyrobów budowlanych 
i urządzeń;
21) akceptację przedstawionych do wbudowania przez wykonawcę robót budowalnych wyrobów budowlanych oraz urządzeń;
22) informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej oraz ustnej o wszelkich nieprawidłowościach lub zmianach w wykonywanych robotach budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych;
23) wspieranie Zleceniodawcy w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
24) udział w spotkaniach organizowanych według potrzeb przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji;
25) kontrola sposobu składowania, przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
26) w ramach otrzymanego wynagrodzenia obsługa okresu gwarancji i rękojmi.
27) akceptacji materiałów i urządzeń wbudowanych w ramach realizacji robót budowlanych.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do wykonania wszystkich innych, nie wymienionych powyżej obowiązków, które będą niezbędne do prawidłowego 
i efektywnego wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Zleceniobiorca uprawniony jest również do kontrolowania w imieniu Zleceniodawcy pracowników wykonawcy robót budowlanych oraz do informowania o nieścisłościach 
w tym zakresie Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.)z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ma prawa do zwolnienia wykonawcy robót z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane zawartej z Zleceniodawcą.
7. Zleceniodawca nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez Zleceniobiorca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
8. Zleceniobiorcy pełniącemu nadzór inwestorski nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zleceniodawcy.
9. Zleceniobiorca pełniący nadzór inwestorski ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.
10. Zleceniobiorca pełniący nadzór inwestorski ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie 
w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Zleceniodawcę.
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia Zleceniobiorcy wraz 
ze złożeniem go z wymaganymi dokumentami Zleceniodawcy w dniu zawarcia umowy.
§ 4
Wysokość wynagrodzenia
1. Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, którego wartość nie przekroczy:
CENA BRUTTO: 5 000,00 zł  
(słownie zł.:   pięć tysięcy 00/100)
PODATEK VAT: 934,96 zł  
(słownie zł.:   dziewięćset trzydzieści cztery 96/100)
CENA NETTO:  4 065,04 zł  
(słownie zł.:   cztery tysiące sześćdziesiąt pięć   04/100)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Zleceniobiorca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie prawidłowo wystawiona  przez Zleceniobiorcę  faktura. 
4. Zleceniobiorca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zleceniodawcy.
5. Płatność nastąpi na podstawie wystawionych faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zleceniodawcy (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy), przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na rachunku.
6. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o postanowienia § 6 umowy.
7. W przypadku wystąpienia podwykonawstwa w trakcie realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do faktury dołączyć oświadczenie o rozliczeniu się z podwykonawcą 
z zawarciem klauzuli, że nie będzie występować z roszczeniami wobec Zleceniobiorcy.
8. W przypadku korzystania z podwykonawstwa do faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu o ile będą uczestniczyć 
w przedmiocie zamówienia.
9. Wszystkie faktury wystawiane przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące dane:
· Nabywca Gmina Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol NIP: 918 199 58 23;
· Odbiorca Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol: 9181108839.
10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
11. Za dzień zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
12. Wykonawca/dostawca doręcza Zamawiającemu faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego te fakturę. Termin płatności z tytułu dostawy wykonania usługi, po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. 
1) Zasady wypłaty wynagrodzenia:
a) Zleceniodawca przewiduje dokonywanie płatności o wysokości proporcjonalnej do odebranych robót budowlanych na realizowanym zadaniu zgodnie z umową na wykonanie głównego zadania.
2) Wymagania do rachunku wskazanego przez Wykonawcę jeżeli podlega temu
 obowiązkowi:
a) wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy musi być rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług;
b)  rachunek powinien znajdować się w elektronicznym wykazie podmiotów  prowadzonym od l września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji  Skarbowej tzw. „Biała Lista” podatników;
c) w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków  określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym  w niniejszej umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności  wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź  dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla wykonawcy  podstawy do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub  innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
3) Faktura/rachunek końcowy może zostać wystawiona po odbiorze całości inwestycji 
pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biłgoraja- Gmina Księżpol”.
§5
Koordynatorzy
1. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego posługującym się osobą posiadającą uprawnienia budowlane do:
1) nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w osobie: Marcin Koziara jako koordynator inspektorów posiadający uprawnienia nr LUB/0257/WBKb/19 będący członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. tel. kontaktowy  515747789.
2. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego .
3. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do minimum dwóch wizyt tygodniowo na placu budowy natomiast inspektorów nadzoru poszczególnych branż zgodnie z potrzebami Zamawiającego od dnia podpisania umowy oraz zapewnienia udziału kierownika inspektorów nadzoru  poszczególnych branż w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego.
§ 6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy  w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;
b) za brak dokonywania wizytacji budowy w odpowiedniej ilości, o którem mowa  
w § 3 ust. 3 pkt l w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;
c) za brak stawienia się na wezwanie Zleceniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt  3 w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każde  uchybienie;
d) za brak obecności udziału Zleceniobiorcy przy sporządzeniu szczegółowego  protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia  w wysokości 
1 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;
e) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto  
za każdy stwierdzony przypadek;
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto zapłaconego  po terminie podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia. 
2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę – w wysokości 10 % ustalonego 
w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zleceniodawca ma możliwość kumulowania kar umownych do 35% wartości brutto ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zleceniobiorca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zleceniodawcę wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wypłaty kar:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy lub utrata płynności finansowej firmy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy;
d) Zleceniobiorca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od podpisu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie;
e) Zleceniobiorca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 
f) Zleceniobiorca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni;
g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.
2) Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:
a) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 
2. [bookmark: _Hlk167456353]Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę    umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8
Zmiany umowy
1. Zleceniodawca przewiduje zmiany umowy za porozumieniem stron wyrażoną na piśmie 
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 
§9
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl;
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować  się z Inspektorem ochrony danych osobowych: tel.  604521364; mail: biuro@myszkowiak.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu podstawowego oraz w celu archiwizacji i przeprowadzanych kontroli;
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz          74 -76 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Zleceniobiorcy, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Zleceniobiorcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[footnoteRef:1]; [1:  Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników] 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[footnoteRef:2];   [2:  Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.] 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu. 
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca  jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi ugodowej.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zleceniodawcy sąd powszechny.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
6. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egz., trzy dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy

	W imieniu Zleceniodawcy:
	
	W imieniu Zleceniobiorcy:

	
…………………………….…………….
(Podpis osoby uprawnionej)


……………………………….……….
(Kontrasygnata Skarbnika)
	

	
……………………………..……………….
           (Podpis osoby uprawnionej)
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