PROJEKT UMOWY Nr …………/2026

ZLECENIA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia ……………. 2026 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Księżpol ul. Biłgorajska 12;
23-415 Księżpol pomiędzy:

Gminą Księżpol, ul. Biłgorajska 12,  23-415 Księżpol NIP 918-19-95-823; REGON  950369095,  zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Jarosława Piskorskiego – Wójta Gminy Księżpol

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Księżpol – Pani Ewy Typiak

a:

Panem/Panią ………………………………… prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………. z siedzibą ……………………………..NIP: ………………………., REGON: ………………………. zwanym dalej w tekście „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez: Pana/Panią …………………………………………..

zwanymi dalej w tekście „Stronami”:

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o nr BGK.271.2.68/1.2026.MB prowadzonego dla zamówień poniżej wymaganego progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia kompleksowej  usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biłgoraja- Gmina Księżpol” które jest realizowane w ramach  projektu pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biłgoraja- Gmina Księżpol” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1-5), Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027..

- Opis robót objętych inwestycją określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarem robót. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dopilnowania aby roboty budowlane były wykonane zgodnie z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót.

3. Zleceniobiorca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada personel posiadający odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia wymagane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wpisanych  na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, do nadzorowania robót  
w zakresie przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia umowy do czasu wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji zapisanych 
w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

- Termin zakończenia nadzorowanych robót do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia inwestycji stanowiącej przedmiot nadzoru (planowane zakończenie robót budowlanych: 
do dnia 30-11-2026 r.)

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 3

Obowiązki Zleceniobiorcy

- Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) i  przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz niniejsza umowa.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej staranności.

- Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla branż określonych niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepiej rozumianym interesem Zleceniodawcy w oparciu 
o aktualne obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:

- zapewnienie nadzoru poprzez wizytowanie budowy bez dodatkowego wezwania podczas wykonywania robót budowlanych jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

- uczestnictwo oraz sporządzenie szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy wykonawcy robót budowlanych;

- w przypadku stwierdzenia potrzeby Zleceniobiorca zobowiązany jest również do stawienia się w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie i godzinie na terenie budowy;

- monitorowanie realizacji zadania;

- reprezentowanie Zleceniodawcy na placu budowy w zakresie sprawowania kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z warunkami umowy zawartej przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacja techniczną,  przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej;

- ocena harmonogramu rzeczowo finansowego wykonawcy robót wraz z jego aktualizacjami, przedstawianego przez wykonawcę robót pod kątem realności wykonania robót i zgodnie z obowiązującymi umowami, opiniowanie ewentualnych zmian oraz kontrola jego realizacji o ile Zleceniodawca wymagał Harmonogramu od Wykonawcy robót budowlanych;

- całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonanych robót budowalnych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych przez realizację zadania inwestycyjnego;

- przygotowywanie zestawień rzeczowo-finansowych wykonywanych prac wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów do wystawianych faktur oraz akceptacji wystawionych faktur przez wykonawcę robót;

- przygotowanie pod względem rzeczowym i finansowym dokumentów umożliwiających przejęcie przez Zleceniodawcę wykonanej inwestycji;

- kontrola i sprawdzanie systematyczne, cyklicznie prowadzonej przez kierownika budowy dokumentacji przebiegu prac;

- sprawdzania kompletności oraz prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innych niezbędnych dokumentów wymaganych do oddania do użytkowania wykonanego przedmiotu zamówienia;

- przygotowanie niezbędnych kosztorysów, wyliczeń w zakresie niewykonanych lub wadliwie wykonanych robót objętych karami umownymi robót budowlanych;

- sprawdzenia ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegania wbudowania innych niż objętych postępowaniem przetargowym na roboty budowlane materiałów oraz wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu oraz do stosowania w budownictwie;

- całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego  wykonywanych robót budowlanych;

- podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zleceniodawcy;

- sprawdzania i dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów częściowych, prób i odbiorów technicznych;

- uczestniczenia w odbiorze końcowym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz 
ze spisaniem protokołów;

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący  zbędnych przerw 
w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;

- bieżącego informowania Zleceniodawcy o przebiegu prac oraz potwierdzenia faktycznie wykonanych robót budowlanych;

- kontroli jakości wykonanych robót budowlanych oraz wyrobów budowlanych 
i urządzeń;

- akceptację przedstawionych do wbudowania przez wykonawcę robót budowalnych wyrobów budowlanych oraz urządzeń;

- informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej oraz ustnej o wszelkich nieprawidłowościach lub zmianach w wykonywanych robotach budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych;

- wspieranie Zleceniodawcy w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

- udział w spotkaniach organizowanych według potrzeb przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji;

- kontrola sposobu składowania, przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;

- w ramach otrzymanego wynagrodzenia obsługa okresu gwarancji i rękojmi.

- akceptacji materiałów i urządzeń wbudowanych w ramach realizacji robót budowlanych.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest również do wykonania wszystkich innych, nie wymienionych powyżej obowiązków, które będą niezbędne do prawidłowego 
i efektywnego wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zleceniobiorca uprawniony jest również do kontrolowania w imieniu Zleceniodawcy pracowników wykonawcy robót budowlanych oraz do informowania o nieścisłościach 
w tym zakresie Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.)z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ma prawa do zwolnienia wykonawcy robót z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane zawartej z Zleceniodawcą.

- Zleceniodawca nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez Zleceniobiorca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zleceniobiorcy pełniącemu nadzór inwestorski nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca pełniący nadzór inwestorski ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.

- Zleceniobiorca pełniący nadzór inwestorski ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie 
w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Zleceniodawcę.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia Zleceniobiorcy wraz 
ze złożeniem go z wymaganymi dokumentami Zleceniodawcy w dniu zawarcia umowy.

§ 4

Wysokość wynagrodzenia

- Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, którego wartość nie przekroczy:

CENA BRUTTO: ……………………. zł

(słownie zł.:   ……………………………………………/100)

PODATEK VAT: ……………………… zł

(słownie zł.:   ……………………………………………./100)

CENA NETTO…………………….. zł

(słownie zł.:   ………………………………/100)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Zleceniobiorca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie prawidłowo wystawiona  przez Zleceniobiorcę  faktura.

- Zleceniobiorca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zleceniodawcy.

- Płatność nastąpi na podstawie wystawionych faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zleceniodawcy (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy), przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na rachunku.

- Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o postanowienia § 6 umowy.

- W przypadku wystąpienia podwykonawstwa w trakcie realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do faktury dołączyć oświadczenie o rozliczeniu się z podwykonawcą 
z zawarciem klauzuli, że nie będzie występować z roszczeniami wobec Zleceniobiorcy.

- W przypadku korzystania z podwykonawstwa do faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu o ile będą uczestniczyć 
w przedmiocie zamówienia.

- Wszystkie faktury wystawiane przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące dane:

- Nabywca Gmina Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol NIP: 918 199 58 23;

- Odbiorca Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol: 9181108839.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

- Za dzień zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

- Wykonawca/dostawca doręcza Zamawiającemu faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego te fakturę. Termin płatności z tytułu dostawy wykonania usługi, po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

  - Zasady wypłaty wynagrodzenia:

a) Zleceniodawca przewiduje dokonywanie płatności o wysokości proporcjonalnej do odebranych robót budowlanych na realizowanym zadaniu zgodnie z umową na wykonanie głównego zadania.

- Wymagania do rachunku wskazanego przez Wykonawcę jeżeli podlega temu
 obowiązkowi:

  - wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy musi być rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług;

  - rachunek powinien znajdować się w elektronicznym wykazie podmiotów  prowadzonym od l września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji  Skarbowej tzw. „Biała Lista” podatników;

  - w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków  określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym  w niniejszej umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności  wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź  dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla wykonawcy  podstawy do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub  innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Faktura/rachunek końcowy może zostać wystawiona po odbiorze całości inwestycji 
pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biłgoraja- Gmina Księżpol”.

§5

Koordynatorzy

- Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego posługującym się osobą posiadającą uprawnienia budowlane do:

- nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w osobie: …………………… jako koordynator inspektorów posiadający uprawnienia nr …………………………………. będący członkiem …………………………………………….. tel. kontaktowy ………………………………

- nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w osobie: ………………………. jako koordynator inspektorów posiadający uprawnienia nr ……………………… będący członkiem …………………………………….. tel. kontaktowy ………………………..

- nadzorowania robót w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w osobie ……………………. posiadający uprawnienia nr …………………………….. będący członkiem ………………………………………… tel. kontaktowy ………………………

- Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego posługującym się ww. osobami.

- Kierownikiem zespołu inspektorów jest ……………………………

- Kierownik zespołu inspektorów zobowiązany jest do minimum dwóch wizyt tygodniowo na placu budowy natomiast inspektorów nadzoru poszczególnych branż zgodnie z potrzebami Zamawiającego od dnia podpisania umowy oraz zapewnienia udziału kierownika inspektorów nadzoru  poszczególnych branż w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego.

- Zmiana osób sprawujących nadzór inspektorski jest dopuszczalna po wyrażeniu zgody Zleceniodawcy.

- O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru inspektorskiego zleceniobiorca zawiadamia na piśmie Zleceniodawcę i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu przez te osoby pełnienia obowiązków. Zmiana osoby inspektora nadzoru którejkolwiek branż wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- W przypadku stwierdzenia naruszenia przez któregoś z inspektorów interesu Zamawiającego lub braku właściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego,  Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do Zleceniobiorcy o zmianę inspektora.

§ 6

Kary umowne

    - Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy  w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;

- za brak dokonywania wizytacji budowy w odpowiedniej ilości, o którem mowa  
w § 3 ust. 3 pkt l w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;

- za brak stawienia się na wezwanie Zleceniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt  3 w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każde  uchybienie;

- za brak obecności udziału Zleceniobiorcy przy sporządzeniu szczegółowego  protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia  w wysokości 
1 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;

- za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto  
za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto zapłaconego  po terminie podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę – w wysokości 10 % ustalonego 
w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Zleceniodawca ma możliwość kumulowania kar umownych do 35% wartości brutto ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.

    - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

    - Zleceniobiorca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zleceniodawcę wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wypłaty kar:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

    - rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy lub utrata płynności finansowej firmy;

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy;

    - Zleceniobiorca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od podpisu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie;

    - Zleceniobiorca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

    - Zleceniobiorca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni;

    - W innych przypadkach przewidzianych w umowie.

- Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę    umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Zmiany umowy

- Zleceniodawca przewiduje zmiany umowy za porozumieniem stron wyrażoną na piśmie 
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

§9

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl;

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować  się z Inspektorem ochrony danych osobowych: tel.  604521364; mail: biuro@myszkowiak.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu podstawowego oraz w celu archiwizacji i przeprowadzanych kontroli;

- Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz          74 -76 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Zleceniobiorcy, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Zleceniobiorcami umowy).

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca  jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi ugodowej.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zleceniodawcy sąd powszechny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egz., trzy dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy

| W imieniu Zleceniodawcy: |  | W imieniu Zleceniobiorcy: |
| --- | --- | --- |
| …………………………….……………. (Podpis osoby uprawnionej) ……………………………….………. (Kontrasygnata Skarbnika) |  | ……………………………..………………. (Podpis osoby uprawnionej) |

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.